多项目本地管理工具｜Cursor + Hermes 开发项目计划书

## 一、项目简介

本项目为纯本地私有化部署的多项目可视化管理桌面工具。采用前端可视化 + 后台常驻运维的双引擎架构，依托 Cursor、Hermes 双AI独立分工开发，前期独立迭代、后期定点合并联动。解决个人多项目管理混乱、电脑关机中断自动化监控、无智能督办的痛点，全程无云端联网，数据本地留存。

## 二、整体架构说明

系统由两个完全独立运行的个体组成：

1. Cursor：前端客户端 + 全业务代码层（可视化、交互、逻辑、算法）

2. Hermes：后台守护服务 + 自动化调度层（常驻、保活、回溯、运维）

3. 数据互通：共用本地 SQLite 数据库，无云端耦合

4. 合并主体：仅 Cursor 负责合并联调，Hermes 只稳定运行、被动配合

## 三、Cursor 独立工作体系

角色定位：唯一编码主体、前端可视化核心、业务功能全权开发

技术栈：Vite + React + TypeScript + TailwindCSS + shadcn/ui + Framer Motion + Recharts + SQLite

主要工作职责：

1. 项目工程初始化与整体架构搭建

2. 深色玻璃拟态 UI、3D 堆叠项目卡片、全局页面布局开发

3. 全业务页面开发：数据看板、项目总览、任务管理、甘特图、任务详情、文件归档、日程、设置

4. 所有业务逻辑、进度算法、逾期判断、时间冲突检测、数据统计逻辑编写

5. SQLite 数据表设计、全套增删改查代码实现

6. 对接 Hermes 后台数据，完成联动同步、页面刷新、数据替换

7. 项目优化、Bug 修复、最终打包 EXE / DMG

权责边界：

拥有全部代码最终决定权；唯一负责双工具合并、联调、数据打通；不参与系统后台常驻服务配置。

## 四、Hermes 独立工作体系

角色定位：后台守护主体、自动化调度核心、数据运维保障

核心规则：不写业务代码、不做界面、不修改逻辑

主要工作职责：

1. 搭建 Windows / macOS 系统级常驻服务，实现开机自启、崩溃自恢复、后台静默保活

2. 实现断电续跑、时间回溯机制：开机自动补算关机期间所有任务数据

3. 全局定时调度：定时统计、定时复盘、定时风险检测、定时归档

4. 数据库安全运维：定时备份、数据校验、异常恢复

5. 跨会话长期记忆：留存项目历史数据、使用习惯、风险记录

权责边界：

全程独立后台运行；不干预 Cursor 任何代码与功能；合并阶段只被动输出标准化数据，无需任何主动修改。

## 五、双工具合并规则（核心）

1. 开发形态

Cursor、Hermes 前期完全独立开发、互不依赖、互不耦合。

2. 合并执行方

只有 Cursor 执行合并动作：对接数据、适配同步、修复联动问题、完成前后端闭环。

3. Hermes 合并状态

全程保持不变、稳定常驻，只提供标准化数据，零改动、零配置、零开发。

4. 合并介质

本地 SQLite 数据库为唯一数据互通桥梁。

## 六、开发阶段与时间规划

阶段 1：独立开发期（第 0–4 天）

Cursor 完成整套前端功能、UI、逻辑、数据库、模拟数据调试。

Hermes 完成后台常驻、回溯、调度、备份、保活能力搭建。

阶段 2：统一合并期（第 5 天，唯一合并节点）

Cursor 主动完成数据对接、替换模拟数据、打通双向同步、修复联动 Bug、形成完整闭环。

阶段 3：优化打包期（第 6–7 天）

双方各自优化性能、体验、稳定性，最终完成整体桌面程序打包交付。

## 七、项目开发铁律

1. 所有代码、界面、业务逻辑 100% 由 Cursor 负责。

2. 所有后台常驻、自动化运维、断电续跑 100% 由 Hermes 负责。

3. 前期完全独立开发，互不干扰。

4. 合并、联调、数据对接仅由 Cursor 执行。

5. 全程纯本地运行，无云端上传，数据私有化安全。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）