恒慧管-部门内部项目管控系统需求调研报告

## 1. 调研概述

### 1.1 调研目的

为解决部门现有项目、任务、临时工作管控混乱、权责不清、变更无溯源、任务流转无规范、层级管控缺失等现存问题，本次针对部门日常项目管理、任务执行、层级监督、工作复盘全流程开展需求调研。精准梳理各岗位真实工作痛点、业务场景、功能诉求，明确「恒慧管-部门内部项目管控系统」建设范围、核心功能、权限体系及落地规则，为系统开发、迭代、落地应用提供真实、有效的业务依据，保障系统贴合部门实际办公场景，实现项目任务精细化、规范化、可溯源管控。

### 1.2 调研范围

本次调研范围覆盖部门项目全生命周期管理场景，包含项目拆解、任务分配、任务执行、进度管控、变更记录、临时任务管理、任务流转、层级监督、数据复盘等全流程业务。调研对象涵盖系统三级核心使用角色：信息中心总经理（一级管控）、部门经理（二级管控）、一线执行人员（三级执行）。

### 1.3 调研方式

本次调研采用岗位痛点访谈的方式，结合部门长期办公及项目管理经验，梳理真实刚需及潜在管控需求，确保调研结果全面、落地、无冗余。

## 2. 现状分析与现存问题

### 2.1 现有管理现状

目前部门项目及任务管控无专属系统化工具，日常项目拆解、任务分配、进度跟进、临时工作记录多依赖表格、口头通知、即时消息沟通，无统一管控平台。项目层级混乱、任务归属模糊、工作流转无记录、变更过程无留存，管理层无法实时掌握全员工作进度，执行人员无法统一归集个人工作任务，整体管理模式轻量化、碎片化，缺乏标准化、可溯源的管控体系。

### 2.2 核心现存痛点

- 层级管控缺失：无分级权限体系，管理层、执行层管控视角无区分，全局统筹、部门监督、个人执行权责混乱，无法实现垂直化分级管理。

- 项目拆解受限：传统表格无法实现无限层级任务拆分，复杂项目、多阶段工作无法精细化拆解，项目结构不清晰，上下级任务关联度低。

- 任务归集零散：执行人员任务分散在各类沟通记录、表格中，无统一个人任务中心，无法快速查看个人全部常规、临时任务，易出现工作遗漏。

- 变更无溯源机制：任务信息调整、进度修改、人员变更无强制留痕规则，无修改原因记录，出现问题无法追溯责任、复盘过程。

- 临时任务管理混乱：临时突发工作与常规项目任务混杂统计，无独立标识、独立台账，无法区分计划性工作与突发性工作，工作量统计失真。

- 任务流转无规范：遇到人员工作饱和、岗位调整、任务无法执行等场景，无正规任务转办流程，任务交接无记录，易出现工作停滞、权责推诿。

- 协作与时效管控缺失：无多人协办机制、无逾期预警、无进度自动汇总，项目卡点无法及时发现，延期问题无法提前干预。

- 数据复盘无支撑：无可视化数据看板、无统一台账导出能力，管理层无法统计人员工作量、任务完成率、逾期率，部门工作复盘、考核无数据依据。

## 3. 调研对象岗位需求分析

### 3.1 一级管控：信息中心总经理需求

岗位核心诉求：全局统筹、全量管控、风险把控、数据复盘、权责溯源

- 需要拥有部门所有项目、人员、任务的全局查看权限，掌握整体项目推进情况；

- 需要所有任务变更、人员调整、任务流转全程留痕，可随时溯源核查；

- 需要项目进度自动汇总、问题任务置顶，快速定位项目卡点；

- 需要全局数据看板，支持整体工作统计、报表导出、年度复盘；

- 拥有项目启停、任务审核、作废归档、权限复核的最高管控权限。

### 3.2 二级管控：部门经理需求

岗位核心诉求：部门落地管控、任务分配、过程监督、进度审核、人员管理

- 需要自主拆分部门项目、分配任务、配置主责与协办人员，适配团队协作场景；

- 需要监督部门所有常规、临时任务进度，可驳回不合规进度提交，把控工作质量；

- 支持人员任务转办调配，适配团队工作调整、人员流动场景；

- 可查看部门所有操作日志、逾期任务，及时干预延期工作；

- 支持部门数据统计与台账导出，用于部门工作汇报与团队考核。

### 3.3 三级管控：执行人员需求

岗位核心诉求：任务统一归集、清晰明了、操作简单、流转便捷、工作留痕

- 需要个人专属任务中心，自动归集所有常规、临时、协办任务，避免遗漏；

- 支持自主更新进度、提交工作成果，简单高效完成日常工作报备；

- 支持个人任务主动转办，解决无法执行、工作饱和的问题；

- 可查看个人操作日志、任务流转记录，明确个人工作权责；

- 任务区分优先级、逾期高亮，可优先处理紧急工作。

## 4. 核心业务需求汇总（调研结论）

### 4.1 架构类需求

搭建三级垂直权限管控架构，区分信息中心总经理、部门经理、执行人员角色权限，实现数据隔离、逐级管控、权责分明。

### 4.2 核心功能需求

- 个人任务全景归集：自动汇总个人所有主责、协办、临时任务，支持筛选、排序、搜索，实时同步数据。

- 项目无限层级拆分：支持树形结构无限拆解子项目、子任务，上下级进度联动自动汇总。

- 强制修改日志管控：所有变更操作必须填写修改原因，日志全量留存、不可篡改、全程溯源。

- 临时任务差异化管理：独立录入入口、专属标签、分类展示、独立统计，区分常规项目任务。

- 任务转办流转机制：支持自主申请转办+管理员强制转办，流转全程留痕，归属自动同步。

### 4.3 配套闭环需求

- 支持主负责人+多协办人协作模式，适配团队协作场景；

- 任务时效预警、逾期高亮置顶，解决工作延期无管控问题；

- 任务驳回整改流程，完善工作审核闭环；

- 任务优先级、置顶功能，保障紧急工作优先落地；

- 任务作废、归档机制，规范数据管理，避免页面杂乱；

- 多角色数据可视化看板，支撑工作复盘与考核。

## 5. 非功能需求调研结论

### 5.1 安全性需求

系统需实现严格的角色权限隔离，越权操作拦截；所有核心操作、变更、流转日志固化存储，无删除、编辑权限，保障数据真实、权责可追溯。

### 5.2 易用性需求

系统轻量化设计、操作简洁、上手无门槛，适配全员办公使用，减少人工汇总、手动统计工作量，降低使用成本。

### 5.3 扩展性需求

系统预留扩展接口，可后续迭代消息通知、逾期预警、绩效考核对接、移动端适配等功能，满足长期使用迭代需求。

## 6. 可行性分析

### 6.1 业务可行性

本次调研梳理的所有需求均贴合部门真实办公及项目管控场景，解决了现有管理模式的核心痛点，功能无冗余、无脱离实际的设计，落地后可显著提升部门项目管控效率、规范工作流程、明确全员权责，业务落地价值极高。

### 6.2 技术可行性

本次所需功能均为轻量化后台管理系统常规能力，包含树形结构、权限管控、日志留痕、数据统计、流程流转等，技术实现成熟稳定，无技术壁垒，可快速开发落地。

### 6.3 落地可行性

系统仅对内部门使用，用户群体固定、需求明确、流程清晰，上线后无需复杂培训即可快速上手使用，落地推广难度低，可快速替代现有碎片化管理模式。

## 7. 调研总结与建设建议

通过全场景、全岗位需求调研，明确部门亟需搭建一套三级分层、无限拆解、全程留痕、任务可流转、临时工作可区分、数据可复盘的轻量化项目管控系统。现有零散的表格、口头管理模式已无法适配部门工作迭代需求，存在管控漏洞、效率低下、权责模糊等诸多问题。

建议按照本次调研结论及对应需求规格说明书，稳步推进「恒慧管」系统开发落地，优先实现核心管控功能（三级权限、任务归集、无限拆分、日志留痕、临时任务、任务转办），配套完善闭环管理能力，实现部门项目任务管理标准化、精细化、数字化、可溯源。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）