# 恒慧管 · 总经理 / 管理员 操作手册

部门内部项目管控系统 · 正式环境从钉钉工作台打开
访问地址：https://henghuiguan.handagroup.com/app

# 通用说明（全部角色）

## 1. 登录与访问

### 正式使用（推荐）

打开钉钉 → 工作台 → 找到 恒慧管 应用

系统自动完成钉钉免登，无需输入账号密码

首次使用需管理员在「人员档案」中同步钉钉通讯录，绑定 userid

### 演示模式（开发/内测）

侧边栏底部可切换不同人员账号

推送不会真实发送到钉钉（或走演示队列）

### 登录失败常见原因

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 提示未找到钉钉用户 | 联系管理员同步通讯录并绑定 userid |
| 数据空白 | 检查网络，刷新页面；确认服务端已启动 |
| 登录过期 | 重新从钉钉工作台打开应用 |

## 2. 工作台

所有角色工作台 统一只展示本人相关任务（负责人或协办人），包括：

进行中 / 待开始 / 已逾期 / 临期提醒

本人参与的常规任务与临时任务

工时汇总（预计工时、实际工时）

顶部告警条会在有 逾期 或 1 天内到期 任务时自动提示。

## 3. 任务类型

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 常规任务 | 挂在项目下，可无限层级拆分子任务 |
| 临时任务 | 不关联项目，任何角色均可快速创建，用于零星事项 |

## 4. 任务状态

| 状态 | 含义 | 常见操作 |
| --- | --- | --- |
| 待开始 | 已分配，尚未执行 | 「开始执行」 |
| 进行中 | 正在推进 | 更新进度、「标记完成」 |
| 已完成 | 任务结束 | 可归档（经理/总经理） |
| 已暂停 | 临时搁置 | 编辑恢复 |
| 已驳回 | 被上级退回整改 | 修改后重新推进 |
| 已作废 | 不再执行 | 不参与进度统计 |
| 已归档 | 项目级归档后只读 | 仅查看 |

注意：有 未完成的子任务 时，上级任务不能直接「标记完成」。

## 5. 计划时间与工时

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 计划开始日期 | 手动填写 |
| 预计工时 | 手动填写（小时） |
| 计划截止日期 | 自动计算（按服务端工作日历，跳过节假日/非上班日） |
| 实际工时 | 自动计算（根据实际开始/结束日期与工作日历） |

工作日历由服务端统一配置，前端不可修改。详见 [工作日历配置](../工作日历配置.md)。

## 6. 修改留痕

编辑已有任务时 必须填写「修改原因」，否则无法保存。所有变更写入操作日志，可追溯。

## 7. 钉钉工作通知

绑定 userid 后，以下事件会自动推送钉钉工作通知：

| 事件 | 接收人 |
| --- | --- |
| 新任务分配 | 任务负责人 |
| 任务转办 | 新负责人 |
| 任务驳回 | 原负责人 |
| 即将到期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务逾期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务完成 | 项目负责人 + 执行人直属上级 |
| 留言 @ 提及 | 被 @ 的任务负责人、协办人、项目负责人（需已绑定 userid） |

推送内容分块展示：所属项目 → 任务详情 → 操作信息。

未收到推送请检查：① 人员档案是否已绑定 userid；② 您是否为该事件的接收人（如完成通知发给项目负责人，不一定发给执行人本人）。

## 8. 文档、附件与留言

### 8.1 项目文档与任务附件

| 位置 | 谁能上传 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目详情 · 项目文档 | 总经理/管理员、本部门经理 | 需求书、方案等 |
| 任务详情 · 任务附件 | 负责人、协办人、经理、管理员 | 截图、交付材料等 |

粘贴图片：在任务详情 附件区域 点击后，按 Ctrl+V 可直接粘贴剪贴板中的图片（需已登录并连接服务端）。

需连接服务端；单文件大小限制见服务端配置（默认 20MB）。

### 8.2 任务留言讨论

任务详情底部 留言讨论 用于项目相关人员在任务上下文中沟通进度与问题。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 谁可以留言 | 任务负责人、协办人、项目负责人；总经理/管理员；本部门经理（本部门任务） |
| @ 提及 | 输入 @ 弹出可选人员（负责人、协办人、项目负责人），选中后发送；被 @ 且已绑定 userid 的人员会收到钉钉 留言提及 通知 |
| 粘贴图片 | 在留言输入框内 Ctrl+V 粘贴图片，发送前可预览；点击缩略图可放大查看 |
| 纯图片留言 | 可不填文字，仅发送图片 |

留言图片保存在留言记录中，不会混入任务附件列表。任务附件用于正式交付材料，留言用于过程沟通。

## 9. 常用快捷操作

| 操作 | 入口 |
| --- | --- |
| 快速建临时任务 | 侧边栏「快速建任务」或移动端底部「新建」 |
| 查看任务详情 | 任务中心 / 工作台 → 点击任务卡片 |
| 任务留言 / @ 提及 | 任务详情 → 留言讨论 → 输入 @ 或 Ctrl+V 粘贴图片 |
| 粘贴任务附件图片 | 任务详情 → 附件区域点击后 Ctrl+V |
| 导出任务列表 | 任务中心页顶部「导出」 |
| 查看操作日志 | 侧边栏「操作日志」 |

# 总经理 / 管理员 操作手册

适用角色：`gm`（总经理）、`admin`（管理员） 权限范围：**全公司** 所有部门的项目、任务、人员

## 1. 您能看到什么

全部部门的项目与任务（含临时任务）

全员操作日志、推送记录（人员档案页底部）

全公司团队饱和度与成员看板

## 2. 菜单与职责

| 菜单 | 主要用途 |
| --- | --- |
| 团队管理 | 查看各部门成员工作饱和度、进入成员任务看板 |
| 工作台 | 查看 本人 负责/协办的任务与统计 |
| 项目管理 | 新建/编辑/归档全公司项目，管理项目文档 |
| 任务中心 | 查看全公司任务，分配、驳回、转办 |
| 人员档案 | 维护人员信息、同步钉钉通讯录（仅本角色） |
| 操作日志 | 全量变更溯源 |
| 归档管理 | 查询已归档项目 |
| 数据导入 | 批量导入项目/任务数据 |
| 快速建任务 | 创建不关联项目的临时任务 |

## 3. 典型操作流程

### 3.1 首次上线：同步钉钉通讯录

从钉钉工作台登录恒慧管

进入 人员档案

勾选需绑定的人员（建议先「全选信息中心」）

点击 同步钉钉

确认同步结果中 userid 已绑定 → 此后可正常推送工作通知

同步 **仅绑定已有人员档案**，不会自动创建陌生人账号。

### 3.2 新建项目

项目管理 → 右上角 新建项目

填写：项目名称、描述、所属部门、负责人、计划起止日期

保存 → 进入项目详情

### 3.3 项目状态流转

在项目详情页「项目状态」区域操作：

规划中 → 进行中 → 已完成 → 归档

规划中：立项准备

进行中：正式推进

已完成：交付结束

归档：从活跃列表移入归档管理，只读

### 3.4 分解任务

进入 项目详情 → 添加任务（主任务）

打开任务详情 → 添加子任务（支持无限层级）

填写负责人、计划开始、预计工时；截止日期自动计算

保存后系统自动 推送新任务 给负责人

子任务工时规则：同一父任务下，所有子任务预计工时之和不得超过父任务工时。

### 3.5 监督与干预任务

在任务详情页可操作：

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| 驳回 | 退回给负责人整改，需填原因，推送通知 |
| 转办 | 更换负责人，需填原因，推送通知 |
| 编辑 | 修改任务信息，必填修改原因 |
| 作废 | 标记任务不再执行（需确认） |
| 标记完成 | 推进为已完成，通知项目负责人与执行人上级 |

### 3.6 上传项目文档与任务附件

项目详情 → 项目文档 区域 → 点击上传

任务详情 → 任务附件 区域 → 点击上传，或 点击附件区后 Ctrl+V 粘贴截图

支持在线预览/下载/删除（需权限）；图片类附件可点击放大查看

### 3.7 任务留言与 @ 提醒

打开任务详情，滚动至 留言讨论

输入文字；输入 @ 从列表选择负责人、协办人或项目负责人

需要附图时在留言框 Ctrl+V 粘贴图片（可多张），点击缩略图可放大预览

点击 发送留言；被 @ 且已绑定钉钉 userid 的人员会收到 【恒慧管·留言提及】 工作通知

留言用于沟通过程中的说明与截图；正式交付材料请上传到 **任务附件**。

### 3.8 查看团队负荷

团队管理 → 按部门筛选成员

查看每人：进行中任务数、预计工时、当周饱和度

支持按 工作饱和度 排序

点击成员姓名 → 进入该成员任务看板

顶部 导出 可下载团队 Excel

### 3.9 数据导出

| 页面 | 导出内容 |
| --- | --- |
| 项目管理 | 项目列表 Excel |
| 任务中心 | 任务列表 Excel |
| 团队管理 | 成员饱和度 Excel |

### 3.10 数据导入

数据导入 → 按模板格式准备 Excel/JSON

上传并确认映射

导入后检查项目与任务是否正确

## 4. 权限边界

| 您可以做 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作任意部门的任务 | 编辑、完成、驳回、转办、作废 |
| 新建任意部门项目 | 部门字段可选全部部门 |
| 编辑所有人员档案 | 含角色、部门、上级关系 |
| 同步钉钉通讯录 | 唯一 有此菜单入口的角色 |

| 您不需要做 | 说明 |
| --- | --- |
| 修改工作日历 | 由服务端配置文件维护，见技术文档 |
| 手动触发部门日报推送 | 接口已预留，待定时任务调度 |

## 5. 推送您会收到什么

作为项目负责人或他人上级时，可能收到：

任务完成：您负责的项目下有任务完成时

直属下级动态：若您是一线人员的 leaderId 对应上级

分配/转办/驳回类通知主要发给任务 执行负责人，不一定发给总经理，除非您被指定为负责人。

## 6. 常见问题

Q：执行人完成了任务，为什么总经理没收到推送？ A：完成通知发给 项目负责人 和 执行人直属上级。若您两者都不是，则不会收到。可在项目详情确认项目负责人字段。

Q：推送显示 skipped？ A：接收人未绑定钉钉 userid，请在人员档案重新同步。

Q：留言 @ 了同事但没收到钉钉？ A：确认对方在人员档案中已 同步钉钉并绑定 userid；且被 @ 人员须为当前任务的负责人、协办人或项目负责人。

Q：如何给某人开管理员权限？ A：人员档案 → 编辑该用户 → 角色改为「管理员」。

## 补充说明（2026-06 更新）

### 任务留言与 @ 提醒

任务详情 留言讨论：项目负责人、协办人、任务负责人及总经理/管理员可留言。

输入 @ 弹出可选人员（负责人、协办人、项目负责人）；被 @ 且已绑定 userid 的人员会收到钉钉 【恒慧管·留言提及】 通知。

留言区 Ctrl+V 粘贴图片，发送前/发送后均可 点击放大预览。

任务 附件区 点击后 Ctrl+V 可粘贴截图（正式交付材料）。

### 团队饱和度

团队管理页的饱和度统计为 当周 预计/实际工时（按工作日历计算）。