# 恒慧管 · 部门经理 操作手册

部门内部项目管控系统 · 正式环境从钉钉工作台打开
访问地址：https://henghuiguan.handagroup.com/app

# 通用说明（全部角色）

## 1. 登录与访问

### 正式使用（推荐）

打开钉钉 → 工作台 → 找到 恒慧管 应用

系统自动完成钉钉免登，无需输入账号密码

首次使用需管理员在「人员档案」中同步钉钉通讯录，绑定 userid

### 演示模式（开发/内测）

侧边栏底部可切换不同人员账号

推送不会真实发送到钉钉（或走演示队列）

### 登录失败常见原因

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 提示未找到钉钉用户 | 联系管理员同步通讯录并绑定 userid |
| 数据空白 | 检查网络，刷新页面；确认服务端已启动 |
| 登录过期 | 重新从钉钉工作台打开应用 |

## 2. 工作台

所有角色工作台 统一只展示本人相关任务（负责人或协办人），包括：

进行中 / 待开始 / 已逾期 / 临期提醒

本人参与的常规任务与临时任务

工时汇总（预计工时、实际工时）

顶部告警条会在有 逾期 或 1 天内到期 任务时自动提示。

## 3. 任务类型

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 常规任务 | 挂在项目下，可无限层级拆分子任务 |
| 临时任务 | 不关联项目，任何角色均可快速创建，用于零星事项 |

## 4. 任务状态

| 状态 | 含义 | 常见操作 |
| --- | --- | --- |
| 待开始 | 已分配，尚未执行 | 「开始执行」 |
| 进行中 | 正在推进 | 更新进度、「标记完成」 |
| 已完成 | 任务结束 | 可归档（经理/总经理） |
| 已暂停 | 临时搁置 | 编辑恢复 |
| 已驳回 | 被上级退回整改 | 修改后重新推进 |
| 已作废 | 不再执行 | 不参与进度统计 |
| 已归档 | 项目级归档后只读 | 仅查看 |

注意：有 未完成的子任务 时，上级任务不能直接「标记完成」。

## 5. 计划时间与工时

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 计划开始日期 | 手动填写 |
| 预计工时 | 手动填写（小时） |
| 计划截止日期 | 自动计算（按服务端工作日历，跳过节假日/非上班日） |
| 实际工时 | 自动计算（根据实际开始/结束日期与工作日历） |

工作日历由服务端统一配置，前端不可修改。详见 [工作日历配置](../工作日历配置.md)。

## 6. 修改留痕

编辑已有任务时 必须填写「修改原因」，否则无法保存。所有变更写入操作日志，可追溯。

## 7. 钉钉工作通知

绑定 userid 后，以下事件会自动推送钉钉工作通知：

| 事件 | 接收人 |
| --- | --- |
| 新任务分配 | 任务负责人 |
| 任务转办 | 新负责人 |
| 任务驳回 | 原负责人 |
| 即将到期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务逾期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务完成 | 项目负责人 + 执行人直属上级 |
| 留言 @ 提及 | 被 @ 的任务负责人、协办人、项目负责人（需已绑定 userid） |

推送内容分块展示：所属项目 → 任务详情 → 操作信息。

未收到推送请检查：① 人员档案是否已绑定 userid；② 您是否为该事件的接收人（如完成通知发给项目负责人，不一定发给执行人本人）。

## 8. 文档、附件与留言

### 8.1 项目文档与任务附件

| 位置 | 谁能上传 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目详情 · 项目文档 | 总经理/管理员、本部门经理 | 需求书、方案等 |
| 任务详情 · 任务附件 | 负责人、协办人、经理、管理员 | 截图、交付材料等 |

粘贴图片：在任务详情 附件区域 点击后，按 Ctrl+V 可直接粘贴剪贴板中的图片（需已登录并连接服务端）。

需连接服务端；单文件大小限制见服务端配置（默认 20MB）。

### 8.2 任务留言讨论

任务详情底部 留言讨论 用于项目相关人员在任务上下文中沟通进度与问题。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 谁可以留言 | 任务负责人、协办人、项目负责人；总经理/管理员；本部门经理（本部门任务） |
| @ 提及 | 输入 @ 弹出可选人员（负责人、协办人、项目负责人），选中后发送；被 @ 且已绑定 userid 的人员会收到钉钉 留言提及 通知 |
| 粘贴图片 | 在留言输入框内 Ctrl+V 粘贴图片，发送前可预览；点击缩略图可放大查看 |
| 纯图片留言 | 可不填文字，仅发送图片 |

留言图片保存在留言记录中，不会混入任务附件列表。任务附件用于正式交付材料，留言用于过程沟通。

## 9. 常用快捷操作

| 操作 | 入口 |
| --- | --- |
| 快速建临时任务 | 侧边栏「快速建任务」或移动端底部「新建」 |
| 查看任务详情 | 任务中心 / 工作台 → 点击任务卡片 |
| 任务留言 / @ 提及 | 任务详情 → 留言讨论 → 输入 @ 或 Ctrl+V 粘贴图片 |
| 粘贴任务附件图片 | 任务详情 → 附件区域点击后 Ctrl+V |
| 导出任务列表 | 任务中心页顶部「导出」 |
| 查看操作日志 | 侧边栏「操作日志」 |

# 部门经理 操作手册

适用角色：`manager`（部门经理） 权限范围：**本部门** 项目、任务及下属人员

## 1. 您能看到什么

本部门全部项目（其他部门不可见）

本部门项目下的所有任务，及本部门人员创建的临时任务

本部门成员的操作日志与团队饱和度

工作台仍只展示 您本人 负责/协办的任务

## 2. 菜单说明

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| 团队管理 | 本部门成员饱和度、成员任务看板 |
| 工作台 | 本人任务概览 |
| 项目管理 | 本部门项目的新建/编辑/归档 |
| 任务中心 | 本部门全部任务 |
| 人员档案 | 查看 本部门 人员，有限编辑执行人员信息 |
| 操作日志 | 本部门相关变更记录 |
| 归档管理 | 本部门已归档项目 |
| 数据导入 | 本部门批量导入 |
| 快速建任务 | 临时任务 |

**人员档案**：可查看本部门人员，编辑执行人员的 **职位、直属上级、标准周工时**。**不可**同步钉钉通讯录、添加人员或修改角色/部门/姓名；人员绑定请联系总经理/管理员。

## 3. 典型操作流程

### 3.1 维护本部门人员档案

人员档案 → 查看本部门成员列表

对 执行人员 可编辑：职位、直属上级、标准周工时

姓名、部门、角色为只读；同步钉钉、添加人员需联系总经理/管理员

### 3.2 新建本部门项目

项目管理 → 新建项目

所属部门默认为本部门（或选本部门）

指定项目负责人（通常为您或部门骨干）

保存后进入详情，上传 项目文档（可选）

### 3.3 拆分与分配任务

项目详情 → 添加任务

填写任务标题、负责人（可选本部门及其他部门执行人）、计划开始、预计工时

需要进一步分解时 → 任务详情 → 添加子任务

保存后负责人收到钉钉 新任务 通知

工时提示：子任务预计工时总和不能超过父任务；分配外部部门人员时会标注外部工时。

### 3.4 过程监督

### 团队管理

查看本部门每人：进行中数、预计/实际工时、当周饱和度

按饱和度排序，识别 overload 成员

点击成员 → 查看其任务看板，必要时调整分配

### 任务详情干预

| 操作 | 场景 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 驳回 | 交付物不合格、需返工 | 必填驳回原因，推送负责人 |
| 转办 | 调整执行人 | 必填转办原因，推送新负责人 |
| 快捷更新进度 | 本部门任务（含非本人负责） | 滑块调整 0–100% |
| 编辑 | 修改任务字段 | 若您非负责人，部分字段可能受限；负责人编辑需填修改原因 |

部门经理对 **本部门项目下任务** 可驳回、转办、更新进度；**标记完成/开始执行** 通常需为任务负责人，或由总经理/管理员操作。

### 任务留言

任务详情 留言讨论：本部门经理、负责人、协办人、项目负责人均可留言

输入 @ 提及相关人员，对方会收到钉钉 留言提及 通知（需已绑定 userid）

留言区 Ctrl+V 粘贴图片；任务附件区点击后也可 Ctrl+V 粘贴截图

点击留言或附件中的图片可 放大预览

### 3.5 项目收尾

确认下属任务均已 已完成

项目详情 → 推进项目状态为 已完成

点击 归档 → 项目移入归档管理，变为只读

### 3.6 临时任务

侧边栏 快速建任务：

不关联项目，适合部门内零星事项

指定负责人（默认可选本部门人员）

同样计入任务中心与工时统计

### 3.7 导出数据

项目管理 页 → 导出本部门项目 Excel

任务中心 页 → 导出本部门任务 Excel

团队管理 页 → 导出本部门团队饱和度 Excel

## 4. 权限边界

| 可以做 | 不可以做 |
| --- | --- |
| 新建/编辑/归档 本部门 项目 | 查看或编辑其他部门项目 |
| 在本部门项目下 添加主/子任务 | 在执行人员无项目权限时替其拆任务 |
| 驳回/转办 本部门相关任务 | 同步钉钉通讯录 |
| 作废 本部门人员 创建 的任务 | 添加人员、修改角色/部门/姓名 |
| 更新本部门任务进度 | 查看其他部门操作日志 |
| 查看/有限编辑本部门 人员档案 | 编辑其他部门人员 |
| 任务留言、@ 提及、粘贴图片 | — |
| 上传本部门项目文档、督促上传任务附件 | — |

## 5. 推送说明

| 场景 | 您是否收到 |
| --- | --- |
| 下属被分配新任务 | 否（通知负责人本人） |
| 下属任务被驳回/转办 | 否（通知当事人） |
| 下属 完成任务 | 是（若您是执行人直属上级 leaderId） |
| 您负责的项目有任务完成 | 是（若您是项目负责人） |
| 任务临期/逾期 | 否（通知任务负责人；您是负责人时才会收到） |
| 留言中被 @ 提及 | 是（若您为负责人/协办人/项目负责人且已绑定 userid） |

## 6. 常见问题

Q：为什么我不能编辑某个任务？ A：「编辑」按钮对负责人和总经理/管理员开放。您可用 驳回/转办/快捷进度 干预；或联系管理员协助编辑。

Q：执行人说完成了但没通知我？ A：完成通知发给 项目负责人 + 执行人直属上级。请确认项目详情中负责人是否为您，以及人员档案中上下级关系是否正确。

Q：子任务工时超了怎么办？ A：调整子任务预计工时，或增大父任务工时后再分配。系统保存时会校验并阻止超额。

Q：如何查看已归档项目？ A：归档管理 菜单，仅查询；新归档请在项目详情操作。

## 补充说明（2026-06 更新）

### 人员档案（部门经理）

部门经理可进入 人员档案，查看 本部门 人员。

可编辑本部门 执行人员 的职位、直属上级、标准周工时。

不可：同步钉钉通讯录、添加人员、修改角色/部门/姓名。人员绑定请联系总经理/管理员。

### 任务留言与 @ 提醒

任务详情 留言讨论：项目负责人、协办人、任务负责人及本部门经理可留言。

输入 @ 提及相关人员，对方会收到钉钉 留言提及 通知（需已绑定 userid）。

留言与任务附件均支持 Ctrl+V 粘贴图片；图片可点击放大预览。

### 团队饱和度

团队管理饱和度按 当周 工时统计。